Table Ronde : Evaluation HUP

(Discussions de groupe : (1) facilitateurs, (2) prestataires de services, (3) bénéficiaires)

A. Potentialités et contraintes (à analyser au niveau de chaque groupe respectif)

| a. Interne/inhérentes du groupe | Potentialités ? | Faiblesses ? |
| --- | --- | --- |
| b. Eléments externes affectant le groupe | Opportunités pour le changement/progrès ? | Contraintes au changement/progrès? |

B. Impacts du projet HUP

1. Accès à la terre : dans quelle mesure la sécurité d’accès à la terre a-t-elle été améliorée ?

2. Disponibilité et accès à l’eau :

- Quantité et qualité de l’eau disponible a-t-elle changé ?

- Qualité technique des ouvrages réalisés ? Leur durabilité ?

- Gestion de l’eau et l’organisation de l’entretien des infrastructures ?

3. Intrants : effets du projet HUP sur la (i) disponibilité, (ii) l’accès et (iii) l’approvisionnement en intrants (semences, fertilisants, produits phyto, etc.)

4. Services d’appui techniques et formation

- niveau d’application et d’efficience de la pratique PPI par rapport aux systèmes de production traditionnels

- formation technique des animateurs et des producteurs est elle suffisante ? Pourquoi ?

- services de conseil techniques aux producteurs (vulgarisation/formation) sont-ils adaptés?

- efficience de l’école au champ par rapport à d’autres formes d’intervention (pour les membres de l’école et pour les autres).

- Capacités d’auto-diffusion de l’école auprès des non-membres

5. Les services financiers :  MEC/micro-caisses gérées par les associations,

- le bien fondé/pertinence de l’approche crédit autogéré par les groupements de base par rapport à d’autres systèmes de crédit

- Approche généralisable ? Comment ? Comment augmenter le nombre de bénéficiaires ?

- Nécessité de structure faîtière ou autonomie ? Si oui,  comment ? Si non, pourquoi ?

6. La structuration et coordination des interventions dans le secteur HUP

| Partenaire | Effet du projet sur leur rôle ? | Recommandations ? Comment peuvent-ils mieux assumer leur rôle ? |
| --- | --- | --- |
| CMC, Commune / l’administration publique | Facilitateurs |  |
| Les services du Minist. l’Agriculture et/ou DR | Facilitateurs |  |
| Les ONG prestataires de services | Prestataires de services |  |
| Le secteur privé | Prestataires de services |  |
| Les coopératives /les associations à la base | Bénéficiaires |  |

Dans quelle mesure le projet HUP a-t-il joué son rôle ?

7. Impact des interventions du projet HUP (0 = sans effet, + impact moyen, ++ impact élevé)

| Impacts/effets du projet HUP sur les | Bénéficiaires directs | Les autres maraîchers | Points faibles du HUP (-/--) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurisation et accès à la terre |  |  |  |
| Accès à l’eau d’irrigation (quantité et qualité) |  |  |  |
| Diversité/étalement de la production maraîchère |  |  |  |
| Disponibilité et accès aux intrants (semences, fertilisants, etc.) |  |  |  |
| Qualité de la production et préoccupations environnementales, nutritionnelles, etc. |  |  |  |
| Revenu moyen des maraîchers et conditions d’existence |  |  |  |
| Connaissance et pratique des techniques améliorées par les producteurs. Efficience des services d’appui techniques. |  |  |  |
| Commercialisation des produits horticoles |  |  |  |
| Organisation interne des groupements de base. Concertation entre acteurs |  |  |  |
| Caisses de proximité et capacités de gestion par les groupements |  |  |  |

C. Prolongation, consolidation et/ou extension du programme HUP.

- Quels seraient les axes prioritaires de la phase suivante ?

Table Ronde Kinshasa : Evaluation HUP – Rapport des groupes de discussion

(1) Facilitateurs

A. Potentialités et contraintes (à analyser au niveau de chaque groupe respectif)

| a. Interne/inhérentes du groupe | Potentialités ? Compétences dans le domaine de : Sécurisation des sites maraîchers (CMC) Formation méthodologique des animateurs de l’école au champ Encadrement et formation des maraîchers Accompagnement pour le crédit Moyens logistiques (doc, materiel didactique) Disponibilité des centres maraîchers | Faiblesses ? Tenue irrégulière de réunions pour le CMC Insuffisance de ressources humaines pour l’accompagnement du micro-crédit et la formation des facilitateurs Absence de motivation + découragement Manque de moyens pour la sécurisation des sites Pas de spécialiste en cultures maraîchères Déficit de documentation disponible Manque d’accès à Internet Ressources humaines insuffisamment formées (ex COOPMAKIN) |
| --- | --- | --- |
| b. Eléments internes et externes affectant le groupe | Opportunités pour le changement/progrès ? | Contraintes au changement/progrès? Pas de réglementation adaptée da&ns le domaine de la micro-finance (propositions légales inadaptées) |

B. Impacts du projet HUP

1. Accès à la terre : dans quelle mesure la sécurité d’accès à la terre a-t-elle été améliorée ? La sécurité d’accès aux terres est en voie d’amélioration : sensibilisation des services actifs dans ce domaine. Il faut soutenir les initiatives en cours pour l’obtention des titres de baux emphytéotique et le bornage. L’implication de l’autorité politique s’avère indispensable pour régler le conflit entre le droit coutumier et l’Etat.

2. Disponibilité et accès à l’eau : Quantité et qualité de l’eau disponible a-t-elle changé ?

- Amélioration de la quantité disponible et de son accès. Des études ont été menées pour s’assurer de la qualité des² eaux tant à Kin qu’à Lubumbashi. Cependant pour la qualité il y a eu amélioration là où il y a des travaux d’adduction d’eau.

- Bonne qualité technique des ouvrages réalisés avec 10-15 ans de durabilité

- Le projet a accordé les moyens logistiques nécessaires et un comité de suivi a été installé dans chaque site.

3. Intrants : Les résultats sont positifs pour le volet crédit. Cette action a fait renaître une culture de crédit et a contribué à l’amélioration des revenus. Cependant le montant alloué est trop faible : ce sont 68.000$ pour 24 associations.

4. Services d’appui techniques et formation

- L’adoption est là mais lente

- La formation existe (à généraliser et augmenter l’intensité)

- L’effet d’entraînement pour l’adoption des techniques et dans d’autres écoles ; ilya également aune augmentation du nombre d’écoles.

5. Les services financiers :  MEC/micro-caisses gérées par les associations,

- L’approche a été une nouveauté

- Elle a favorisé la culture d’épargne et de crédit

- L’action est positive mais il y a encore des faiblesses dans la mobilisation de l’épargne faute de revenus.

- L’esprit attentiste : nécessité du renforcement des organisations paysannes et des écoles avec PPI avant l’installation des IMF (faire également précéder la formation au crédit avant le crédit)

- Approche généralisable ; mutuelle de crédit au niveau des associations.

- Avis sur la loi concernant les IMF + le rôle de la Banque Centrale (agrément, audit, ….) : c’est une législation inadaptée à la micro-caisse

6. La structuration et coordination des interventions dans le secteur HUP

| Partenaire | Effet du projet sur leur rôle ? | Rôle assumé ? Recommandations ? Comment mieux assumer leur rôle ? |
| --- | --- | --- |
| CMC, Commune / l’administration publique | Facilitateurs |  |
| Les services du Minist. l’Agriculture et/ou DR | Facilitateurs |  |
| Améliorer le dialogue entre les différents partenaires (SENAHUP, SNV, les associations des maraîchers |  |  |
| Clarification de l’ancrage institutionnelle du projet HUP – frein à son efficacité |  |  |

Dans quelle mesure le projet HUP a-t-il joué son rôle ? Le projet a joué son rôle mais certains aspects institutionnels ont pris en mal l’exécution du projet

Le projet a assuré son rôle en matière de l’expansion du maraîchage

Le projet a aussi introduit des systèmes alternatifs de financement de la promotion de l’activité maraîchère

Le projet a joué son rôle dans les CMC au sein duquel il a mis ensemble tous les services

7. Impact des interventions du projet HUP (0 = sans effet, + impact faible, ++ impact élevé)

| Impacts/effets du projet HUP sur les | Bénéficiaires directs | Les autres maraîchers | Points faibles du HUP (-/--) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurisation et accès à la terre | + | + | - |
| Accès à l’eau d’irrigation (quantité et qualité) | + | + |  |
| Diversité/étalement de la production maraîchère | ++ | + |  |
| Disponibilité et accès aux intrants (semences, fertilisants, etc.) | ++ | 0 |  |
| Qualité de la production et préoccupations environnementales, nutritionnelles, etc. | ++ | 0 |  |
| Revenu moyen des maraîchers et conditions d’existence | ++ | 0 | - |
| Connaissance et pratique des techniques améliorées par les producteurs. Efficience des services d’appui techniques. | ++ | + |  |
| Commercialisation des produits horticoles | + | + | -- |
| Organisation interne des groupements de base. Concertation entre acteurs | ++ | + |  |
| Caisses de proximité et capacités de gestion par les groupements | ++ | 0 |  |

C. Prolongation, consolidation et/ou extension du programme HUP.

- Faut-il prolonger le programme HUP ? Oui ?

- Quels seraient les axes prioritaires de la phase suivante ?

  - La formation des formateurs et des bénéficiaires

  - Sécurisation de l’accès à la terre

  - Mettre tous les moyens (et les augmenter)  pour assurer la disponibilité des intrants (semences, engrais, etc.)

(2) Groupe des prestataires de services

A. Potentialités et contraintes du groupe

| a. Interne/inhérentes du groupe | Potentialités ? Techniques/aménagements hydro-agricoles Compétences/disponibilités pour l’encadrement des maraîchers, production semencière de qualité Facilité dans l’acquisition d’intrants agricoles (privé) Technologies artisanales : production d’outils Formation et gestion de structures de micro-fin. Structuration/organisation des groupes de base Animation/sensibilisation et accompagnement des groupements de base | Faiblesses ? Insuffisance de recyclage et de la documentation Faible motivation financière des agents de terrain. Manque de formation/info sur les principes actifs des pesticides, qualité des semences |
| --- | --- | --- |
| b. Eléments internes et externes affectant le groupe | Opportunités pour le changement/progrès ? Recyclage et Motivation financière des cadres Réduction/suppression des taxes sur les intrants pour la production agricole | Contraintes au changement/progrès? Retard dans décaissement des fonds pour les ouvrages Contraintes naturelles (pluie, …) Faible implication des bénéficiaires Attentisme des maraîchers provoqués par les projets cadeau Taxes et droits d’importation élevés des intrants |

B. Impacts du projet HUP

1. Accès à la terre :

Résolution des conflits et obtention des arrêtés pour les maraîchers par l’intermédiaire des CMC

2. Disponibilité et accès à l’eau : Quantité et qualité de l’eau disponible a-t-elle changé ? Oui, par la réalisation des ouvrages hydro agricoles

- Qualité technique et durabilité des ouvrages réalisés = OK

- Gestion de l’eau : faible participation dans la réalisation et la gestion des ouvrages.

3. Intrants : effets sur la (i) disponibilité = oui, (ii) l’accès = oui et (iii) l’approvisionnement = oui

4. Services d’appui techniques et formation

- niveau d’application de la PPI est élevée

- efficacité remarquable des techniques PPI par rapport aux pratiques traditionnelles

- formation technique des producteurs est permanente (mais il faudrait élargir le nombre de bénéficiaires

- services de conseil techniques aux producteurs sont de moins en moins nombreux

- efficience de l’école au champ : bonne approche, avec découvertes, à poursuivre.

5. Les services financiers :  MEC/micro-caisses gérées par les associations,

- appropriation de l’outil par les associations et augmentation du niveau de production (60%) + un début de la mobilisation de l’épargne.

- approche généralisable ? Oui par la sensibilisation, la formation et la mise à disposition de lignes de crédit (rationalisation des montants des crédits et augmentation du capital)

- nécessité de structure faîtière ou autonomie ? Pas besoin de faîtière, que chaque groupe reste autonome et que les individus s’engagent eux-mêmes. Cependant pour les échanges, la concertation et la formation il est nécessaire faire une structure souple et informelle.

- oui à la loi sur les IMF pour protéger les gens : cependant il faut la vulgariser pour la bonne compréhension et application.

6. La structuration et coordination des interventions dans le secteur HUP

| Partenaire | Effet du projet sur leur rôle ? |
| --- | --- |
| Les ONG prestataires de services | Prestataires de services |
| Le secteur privé | Prestataires de services |
| Rôle |  |
| Réalisateur de projet (maître d’œuvre) ??? Partenaires de relais (formation, appui en gestion et le contrôle) | Bénéficiaires doivent participer + activement Être très bien compris par les facilitateurs Mise en pratique des instructions et recommandations des prestataires par les bénéficiaires |

Dans quelle mesure le projet HUP a-t-il joué son rôle ???

7. Impact des interventions du projet HUP (0 = sans effet, + impact faible/moyen, ++ impact élevé)

| Impacts/effets du projet HUP sur les | Bénéficiaires directs | Les autres maraîchers | Points faibles du HUP (-/--) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurisation et accès à la terre | ++ | ++ |  |
| Accès à l’eau d’irrigation (quantité et qualité) | ++ | ++ |  |
| Diversité/étalement de la production maraîchère | + | 0 |  |
| Disponibilité et accès aux intrants (semences, fertilisants, etc.) | ++ | + |  |
| Qualité de la production et préoccupations environnementales, nutritionnelles, etc. | ++ | + |  |
| Revenu moyen des maraîchers et conditions d’existence | + | + | - |
| Connaissance et pratique des techniques améliorées par les producteurs. Efficience des services d’appui techniques. | ++ | + |  |
| Commercialisation des produits horticoles | + | + | - - |
| Organisation interne des groupements de base. Concertation entre acteurs | ++ | 0 |  |
| Caisses de proximité et capacités de gestion par les groupements | ++ |  |  |

C. Prolongation, consolidation et/ou extension du programme HUP.

- Faut-il prolonger le programme HUP ? Oui , pour réaliser les points faibles du tableau 7 et même la possibilité d’extension sur les autres provinces du pays.

- Quels seraient les axes prioritaires de la phase suivante ?

  - Renforcement des capacités techniques (production et gestion)

  - Renforcer les capacités techniques et les pratiques des techniques améliorées des producteurs

  - Accompagnement de la gestion des micro-caisses de crédit

  - Réhabilitation des routes de desserte agricoles et les passerelles

  - Commercialisation des produits (organisation, marchés)

  - Approvisionnement en fumure organique (compostières, fientes)

  - Renforcement de l’appui crédit (volume)

  - Motivation (financière) des animateurs des écoles au champ.

  - Sécurisation de l’accès à la terre

  - Mettre tous les moyens ( ?) disponibles

Remarques :

? Mauvaise compréhension de leur rôle (au service de …)

? Bénéficiaires maître d’œuvre et d’ouvrage et non les prestataires de services (conflit de responsabilités ?)

3 : BENEFICIAIRES

A. Potentialités et contraintes (à analyser au niveau de chaque groupe respectif)

| a. Interne/inhérentes du groupe | Potentialités ? Disponibilité de la terre Disponibilité de la main d’oeuvre Disponibilité de l’eau Disponibilité d’intrants Disponibilité d’argent | Faiblesses ? Les érosions, lotissements anarchiques, coût locatif élevé, rupture intempestive de contrats L’éloignement des cours d’eau, les inondations Le coût élevé du transport des engrais organiques, le renouvellement des outillages, le coût élevé des prod. phyto L’insuffisance de l’argent |
| --- | --- | --- |
| b. Eléments internes et externes affectant le groupe | Opportunités pour le progrès ? La volonté de produire L’esprit de groupe L’intervention HUP : école au champ, crédit et différentes formations | Contraintes au changement/progrès? Jalousies des non bénéficiaires Le marché |

B. Impacts du projet HUP

1. Accès à la terre : dans quelle mesure la sécurité d’accès à la terre a-t-elle été améliorée ? Par la création du CMC et la construction d’ouvrages

2. Disponibilité et accès à l’eau : Quantité et qualité de l’eau disponible a-t-elle changé ? Oui

- Qualité technique des ouvrages réalisés ? Très bonne. Durabilité ? OK

- Gestion de l’eau et organisation de l’entretien des infrastructures : cellules de gestion de l’entretien au niveau des associations.

3. Intrants : effets sur la (i) disponibilité, (ii) l’accès et (iii) l’approvisionnement en intrants (semences, fertilisants, produits phyto, etc.) ??? Avis contradictoires

4. Services d’appui techniques et formation

- niveau d’application et efficience de la pratique PPI par rapport aux systèmes de production traditionnels : bonne

- formation technique des producteurs : bonne

- services de conseil techniques aux producteurs (vulgarisation, formation) : très bien

- efficience de l’école au champ par rapport à d’autres formes d’intervention (pour les membres de l’école et pour les autres). très bonnes. Capacités d’autodiffusion : à voir.

5. Les services financiers :  MEC/micro-caisses gérées par les associations,

- le bien fondé/pertinence de l’approche crédit autogéré par les groupements de base par rapport à d’autres systèmes de crédit : connaissance mutuelle, meilleur suivi et acces facile au crédit

- approche généralisable ? Oui avec l’implantation des caisses pour chaque association avec des fonds conséquents pour servir le plus de membres possibles.

- soutenable – fonctionnement, capacité de gestion interne ? Oui

- nécessité de structure faîtière ou autonomie ? Autonomie pour faciliter le suivi.

- avis sur la loi concernant les IMF + le rôle de la Banque Centrale (agrément, audit, ….) : une simple reconnaissance par la banque centrale de nos MEC et non se soumettre à toutes les formalités qui visent à créer de nouvelles structures non-viables

6. La structuration et coordination des interventions dans le secteur HUP

| Partenaire | Effet du projet sur leur rôle ? | Rôle assumé ? Recommandations ? Comment mieux assumer leur rôle ? |
| --- | --- | --- |
| Les coopératives /les associations à la base | Bénéficiaires |  |
| Améliorer la quantité et la qualité de la production légumière Vulgarisation de la pratique PPI Mise en place d’un cadre de concertation pour les associations partenaires HUP |  |  |

Dans quelle mesure le projet HUP a-t-il joué son rôle ? OK – fait le possible avec les moyens disponibles

7. Impact des interventions du projet HUP (0 = sans effet, + impact faible/moyen, ++ impact élevé)

| Impacts/effets du projet HUP sur les | Bénéficiaires directs | Les autres maraîchers | Points faibles du HUP (-/--) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurisation et accès à la terre | + | + | - |
| Accès à l’eau d’irrigation (quantité et qualité) | ++ | ++ | - |
| Diversité/étalement de la production maraîchère | ++ | + |  |
| Disponibilité et accès aux intrants (semences, fertilisants, etc.) | + | 0 | - |
| Qualité de la production et préoccupations environnementales, nutritionnelles, etc. | ++ | + |  |
| Revenu moyen des maraîchers et conditions d’existence | + | 0 | - - |
| Connaissance et pratique des techniques améliorées par les producteurs. Efficience des services d’appui techniques. | ++ | + |  |
| Commercialisation des produits horticoles | + | + | - |
| Organisation interne des groupements de base. Concertation entre acteurs | + | 0 | - |
| Caisses de proximité et capacités de gestion par les groupements | + | 0 |  |

C. Prolongation, consolidation et/ou extension du programme HUP.

- Faut-il prolonger le programme HUP ? Oui pour un meilleur impact au sein des associations

- Quels seraient les axes prioritaires de la phase suivante ?

  - micro-crédit conséquent (extension du système de caisses)

  - école au champ plus intensives

  - facilitation de l’accès aux intrants (comment ??)

  - sécurisation accrue des périmètres maraîchers (titres de propriété des maraîchers et ou des associations)

TABLE RONDE DU 05 AOUT 2003, Kinshasa

| N° | NOM & POSTNOM | STRUCTURE | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Charlotte BITULU | Insp. Urbain Dév. rural | C.D. |
| 2 | Etienne NYEMBO | Affaires Foncières | C.D. |
| 3 | Roger KINI M. | SENASEM | Formateur |
| 4 | KEMBOLA | PSSA | Coordonnateur |
| 5 | BIKOKO | HUP | Coordonnateur national |
| 6 | MULA |  |  |
| 7 | Monique MUKULA | CAIDECO | Coordonnatrice |
| 8 | M.Rose MUBOLO | AFEP | Présidente |
| 9 | Richard MUZAMBA | SOTRACEN | Agent |
| 10 | Mathieu MPINDA | SOTRACEN | Délégué |
| 11 | Maurice BUJITU | SOTRACEN | Délégué |
| 12 | TSHIMANGA DIKENIA | DPDC | Président |
| 13 | DIABU KIMOSI | REPAPAK | Président |
| 14 | MULUNGU MINDONO | DAGRI | Président |
| 15 | METUTONDOLUA | AMEPAN | Animateur |
| 16 | FRITI MUBIALA | SENAHUP | CB |
| 17 | Michel BAGAZA | FOVEDES | Animateur |
| 18 | MATEZOLO MBUKU | COOPACEK | Président |
| 19 | René NSANSI MBONGO | COOPMALI | Président |
| 20 | Nestor BAZEYE | ADECOM | S.F. |
| 21 | Zéphyrin SOMBO | UFABES | Vice-président |
| 22 | MFUNDUSU MASAKAA | COOPMAKIN | Président |
| 23 | LUSIKILA MAMAMONA | COOPECMAKIN | Présidente |
| 24 | Anastasie LEMBA | FERDI | Présidente |
| 25 | Jean Pierre LOFUMBA | SNV/Formateur | Coordonnateur urbain |
| 26 | BWALAKUKU KIKILA | SENAHUP | Formateur |
| 27 | Philibert TUNDA | ADECOM | Animateur |
| 28 | JP MAKWAKA ET. | SENAHUP | Coordonnateur urbain |
| 29 | MUZAMA MEYA | ADIF | Présidente |
| 30 | FLORENCE DITONA | AMEPAN | Présidente |
| 31 | Brigitte PAMBI | REHEP | Directrice |
| 32 | Théo MVUNZI | UFABES | Coordonnateur |
| 33 | Beat KINZEKA | PEMARIM | Présidente |
| 34 | Christiane KONGO | RMEAK | Coordonnateur |
| 35 | Jolie NZALAMBONGO | PEMARIM | V/Présidente |
| 36 | TENGE TENGE BALENGA | HUP | UT/Horticole |
| 37 | MUKONKOLE | HUP | C/HUP |
| 38 | KAHOTWA KAMBALE | HUP | UT/Génie rural |
| 39 | BIKAWA MAKIESE | HUP | Exp. Agro - Economiste |
| 40 | KOKO NZEZA | FFS | Consultant National |

Table Ronde de Lubumbashi (Mission d’évaluation)

GROUPE 1 : FACILITATEURS

## POTENTIALITES ET CONTRAINTES

  - INTERNES

| Potentialités | Faiblesses |
| --- | --- |
| Institutionnelles -Ressources techniques suffisantes et disponibles : - 12 services techniques - 7 communes - 4 ONG - 1 Mairie - Pouvoir effectif de décision de sécurisation et d’exécution | - absence des moyens matériels et financiers pour le fonctionnement du CMC - insuffisance de réunions du CMC (4 sur 6 prévues) - non constitution des commissions spécialisées. |

  - EXTERNES

| Opportunités | Contraintes |
| --- | --- |
| - la paix - l’appui du gouvernement central et des autorités provinciales - la stabilité relative de la monnaie - conditions écologiques favorables (disponibilité des bas fonds, bonne hydrographie, climat propice) | - faible pouvoir d’achat de la population - intervention d’autres projets avec des approches différentes. |

## IMPACT DU PROJET HUP

1. Accès à la terre

- oui, dans la mesure où tous les problèmes fonciers ont été discutés et identifiés, grâce au projet ; des solutions amorcées notamment par l’élaboration de la cartographie des périmètres maraîchers de la ville,

- l’information sur la loi foncière a été rendue disponible aux maraîchers (conscientisation et information)

2. Disponibilité et accès à l’eau :

- quantité et qualité de l’eau disponible changées grâce aux ouvrages réalisés (également travaux de drainage HIMO),

- ouvrages réalisés de meilleure qualité technique et de grande durabilité.

- gestion de l’eau et l’organisation de l’entretien des infrastructures assurées par les associations bénéficiaires

3. Intrants (semences, engrais, produits phyto.):

- disponibles dans les magasins privés (multiplication de boutiques depuis l’installation du projet)

- accès facilité par l’organisation des maraîchers et les caisses de micro-crédit

- approvisionnement amélioré, notamment par une meilleure organisation des producteurs

4. Services techniques et de formation

- niveau d’application et d’efficience de la pratique PPI : niveau élevé d’application et efficience acceptable.

- formation suffisante, maîtrise des pratiques PPI démontrées par les bénéficiaires (cfr. expositions de produits lors des journées horticoles)

- services de conseils techniques aux producteurs adaptés.

- approche de l’école aux champs efficiente pour l’apprentissage

- autodiffusion effective des capacités acquises par les participants à l’école paysanne aux non-participants

5. Les services financiers

- approche micro-crédit bien fondée, parce que responsabilisant directement les bénéficiaires à la base.

- approche à généraliser par l’extension du projet aux non-membres (contribution des bénéficiaires ?).

- structure faîtière non nécessaire : autonomie souhaitée pour éviter la lourdeur administrative, l’affaiblissement des capacités de gestion de la base.

6. Le rôle principal est la structuration et coordination des interventions dans le secteur HUP, notamment par le CMC et le renforcement de la relation de collaboration entre les services techniques membres du CMC.

7. Impact des interventions du projet HUP (0 = sans effet, + impact faible/moyen, ++ impact élevé)

| Impacts/effets du projet HUP sur les | Bénéficiaires directs | Les autres maraîchers | Points faibles du HUP (-/--) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurisation et accès à la terre | + | 0 | - |
| Accès à l’eau d’irrigation (quantité et qualité) | ++ | + |  |
| Diversité/étalement de la production maraîchère | ++ | + |  |
| Disponibilité et accès aux intrants (semences, fertilisants, etc.) | ++ | + |  |
| Qualité de la production et préoccupations environnementales, nutritionnelles, etc. | ++ | 0 |  |
| Revenu moyen des maraîchers et conditions d’existence | ++ | + |  |
| Connaissance et pratique des techniques améliorées par les producteurs. Efficience des services d’appui techniques. | ++ | + | - |
| Commercialisation des produits horticoles | + | 0 | - |
| Organisation interne des groupements de base. Concertation entre acteurs | + | 0 |  |
| Caisses de proximité et capacités de gestion par les groupements | + | 0 |  |

C. EXTENSION DU PROJET

Les axes prioritaires sont :

- augmentation du nombre des maraîchers à encadrer et des techniciens encadreurs (consolider les actions sur Lubumbashi)

- renforcement de la formation technique et en gestion financière des maraîchers encadrés

- allocation des moyens financiers conséquents aux micro-caisses de crédit

- nécessité de mettre sur pied une documentation foncière reprenant les périmètres maraîchers.

- extension du projet à d’autres villes

Groupe 2 : PRESTATAIRES DE SERVICES

## POTENTIALITES ET CONTRAINTES

  - Internes / inhérentes

| POTENTIALITES | FAIBLESSES |
| --- | --- |
| - Connaissance et capacité de formation - Volonté et disponibilité | - Moyens logistiques insuffisants - Manque de motivation des services d’appui publics (salaires) |

  - Eléments externes affectant le groupe

| Opportunités pour le changement / progrès | Contraintes au changement / progrès |
| --- | --- |
| - Disponibilité de ressources physiques et humaines - volonté du changement | - tracasseries administratives (de la part des facilitateurs) - habitudes alimentaires (bénéficiaires) - niveau de formation trop faibles (bénéficiaires) |

## IMPACT DU PROJET

1. ACCES A LA TERRE :

- la mise en place du CMC (Comité Municipal Concertation) a amélioré l’accès aux terres et la sécurité d’utilisation (droit de regard supérieur empêchant les pressions et abus)

2.  DISPONIBILITE ET ACCES A L’EAU

- Quantité : Oui, par les travaux d’aménagement (pour les associations concernées)

- Qualité : Oui, par les conseils et les analyses

- Qualité technique des ouvrages: moyenne (meilleure finition serait nécessaire) et assez durable

- Gestion de l’eau : bonne (par les associations formées) et entretien des infrastructures suivant besoins

3. INTRANTS

|  | Semences | Fertilisants | Produits phyto : (chimiques/naturels) | Autres/outils |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité | Bonne | Difficile | Bonne | Temporaire |
| Accès | Bon | Difficile (coût) | Difficile (coût) | Facile |
| Approvisionnement | Ponctuel | Difficile | Difficile (chimiques), bon (naturels) | Ponctuel |

4. SERVICE D’APPUI TECHNIQUE ET FORMATION

- Niveau d’application des techniques PPI : le degré d’adoption des bénéficiaires est bon, mais il y a nécessité d’une plus large vulgarisation

- l’approche Ecole au champ est efficace mais limité à un trop petit nombre de bénéficiaires : autodiffusion existante mais limitée (notamment par les visites sur le champ école et sur les parcelles des participants de l’école.

- les formations techniques des animateurs sont nettement insuffisantes (besoin en formation) – certaines matières et méthodologies sont non assimilées ou non maîtrisées

- les services de conseil techniques aux producteurs sont de bonne qualité mais le nombre de bénéficiaires trop restreint

5. Les services financiers :

- bien fondé : apprentissage à la gestion de fonds par les associations et pérennisation du capital sous la responsabilité directe des bénéficiaires. Jouissance d’une autonomie intégrale et financière.

- par rapport au système de crédit : la principale faiblesse est la non professionnalisation des responsables et un travail de vase – clos / manque d’ouverture à d’autres bénéficiaires, d’autres activités

- l’approche est généralisable par la création d’autres micro–caisses. Il est nécessaire d’inverser le processus de création de nouvelles micro–caisse sur d’autres sites en réalisant d’abord les formations et en constituant une épargne propre au niveau des associations avant d’injecter la ligne de crédit.

- Nécessité d’une structure faîtière ou autonomie ? Structure faîtière nécessaire notamment pour assurer le rôle de contrôle administratif.

6. La structure et coordination des interventions dans le secteur  HUP

|  | Recommandation ? | Comment peuvent-ils assumer mieux leur rôle ? |
| --- | --- | --- |
| ONG | Associer l’ONG au processus de sélection des bénéficiaires | Collaboration harmonieuse avec les différents intervenants |
| Secteur privé | Mieux intégrer les partenaires privés en aval de la production (par ex. commercialisation) | Dialogue entre partenaires |

7. Impact des interventions du projet HUP (0 = sans effet, + impact faible/moyen, ++ impact élevé)

| Impacts/effets du projet HUP sur les | Bénéficiaires directs | Les autres maraîchers | Points faibles du HUP (-/--) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurisation et accès à la terre | + | 0 | - |
| Accès à l’eau d’irrigation (quantité et qualité) | + | 0 | - |
| Diversité/étalement de la production maraîchère | ++ | + |  |
| Disponibilité et accès aux intrants (semences, fertilisants, etc.) | + | + | - |
| Qualité de la production et préoccupations environnementales, nutritionnelles, etc. | + | + |  |
| Revenu moyen des maraîchers et conditions d’existence | ++ | + |  |
| Connaissance et pratique des techniques améliorées par les producteurs. Efficience des services d’appui techniques. | + | + | - |
| Commercialisation des produits horticoles | + | + | - - |
| Organisation interne des groupements de base. Concertation entre acteurs | + | + |  |
| Caisses de proximité et capacités de gestion par les groupements | + | 0 |  |

C. Axes prioritaires pour le futur (phase 2 du projet HUP)

- consolidation des actions HUP, notamment par l’extension de la formation des animateurs et de la vulgarisation à plus grande échelle des technologies de production PPI,

- implantation des abris pour les productions hors saison (développer la technologie et investissement) en vue de mieux étaler les productions et concurrencer les produits provenant de Zambie

- renforcement de l’appui à la commercialisation des produits horticoles (marchés, etc.).

- extension du projet à d’autres villes

GROUPE 3 : BENEFICIAIRES

- Potentialités et contraintes

En interne :

| Potentialités : | Faiblesses |
| --- | --- |
| - terrain adapté disponible - main d’œuvre suffisante - l’eau disponible et de bonne qualité - outillage nécessaire - disponibilité du temps (pas d’autre travail) - encadrement technique disponible dans les services publics et les ONG - capacité de s’organiser ensemble - expérience dans la production horticole - début d’organisation de la commercialisation | - faible étendue de terres cultivables pour certaines associations. - terrains appartenant à des tiers (coût de location et insécurité). - insuffisance des matières organiques, notamment le fumier. - difficultés d’eau liées aux saisons dans certains périmètres - inadaptation de l’outillage à la nouvelle technique. - disputes au sein des associations |

Externes :

| Opportunités | Contraintes |
| --- | --- |
| - formations techniques et en gestion déjà reçues - visites d’appui du projet sur le terrain - organisation des journées horticoles par le comité des horticulteurs – appui des autorités urbaines - début de sécurisation des terres par le CMC | - problèmes liés aux marchés et notamment au faible pouvoir d’achat de la population - manque de moyens de transport pour transférer la production sur les meilleurs marchés - incompatibilité entre le coût de production des produits et les prix obtenus - difficultés de stockage et de conservation de la production (pour influencer le prix) |

B) Impacts du projet HUP

1) Oui : le projet HUP nous a mis en contact avec les différents services compétents

2) Oui : Par irrigation, canalisation et drainage

Oui : Dans les sites où il y a eu un aménagement, l’eau est disponible toute l’année

3) Intrants : Amélioration du choix des semences/variétés par les essais Hortivar.

Usages faibles des produits phytosanitaires, des  insecticides naturels (Tabac, Piment, Titonia …). Faible utilisation des engrais chimiques (prix trop élevé) et renforcement de l’utilisation du compost, gadoues et fumiers (difficile à trouver)

4) Service d’appui techniques et formation

Bien fondé : Facilite d’accès aux membres, gestion responsable et autonome par les comités désignés au sein des associations

Les micro-caisses sont durables par  l’information (propagande) et la formation des gestionnaires et des membres, par une bonne rotation des fonds et une bonne politique de gestion des caisses.

Pour une gestion transparentes et souple qui doit être accessible à tous les membres de l’association (tous).

Structure faîtière n’est pas souhaitable car il faut garder une gestion souple et que chaque association soit responsable de la gestion de sa caisse.

7. Impact des interventions du projet HUP (0 = sans effet, + impact faible/moyen, ++ impact élevé)

| Impacts/effets du projet HUP sur les | Bénéficiaires directs | Les autres maraîchers | Points faibles du HUP (-/--) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurisation et accès à la terre | + | + | - |
| Accès à l’eau d’irrigation (quantité et qualité) | ++ | ++ | - |
| Diversité/étalement de la production maraîchère | ++ | + | - |
| Disponibilité et accès aux intrants (semences, fertilisants, etc.) | + | 0 |  |
| Qualité de la production et préoccupations environnementales, nutritionnelles, etc. | ++ | + | - |
| Revenu moyen des maraîchers et conditions d’existence | + | 0 |  |
| Connaissance et pratique des techniques améliorées par les producteurs. Efficience des services d’appui techniques. | ++ | + | - |
| Commercialisation des produits horticoles | 0 | 0 |  |
| Organisation interne des groupements de base. Concertation entre acteurs | + | + |  |
| Caisses de proximité et capacités de gestion par les groupements | ++ | 0 |  |

C) FUTUR :

  - compte tenu de notre expérience actuelle le projet doit continuer à traiter directement avec la base,

  - en étant en contact permanent avec les bénéficiaires,

  - renforcement  du crédit,

  - commercialisation des produits,

  - élevages pour générer du fumier (enrichir le compost)

PARTICIPATIONS TABLE RONDE LUBUMBASHI

# A. Facilitateurs

Nom						Fonctions

- MOMA KABAMBA				Inspecteur DERU/PRO

- KAKUDJI Baudouin 				Inspecteur AGRI/PRO

- NGANDU NDALA				Coordo SENASEM

- MAYANI					CMC/ CADASTRE

- KAPEND Bernadette				CMC / FDF

- MUNDUNDU				Directeur INERA

- MUMBA					Conseiller Maire

- KASENGE UTETA				Consultant Maire

- NAWEJI DONI				DERU / VILLE

- KASHALA					SNV

- KAYOMBO SAMY				DIRECTEUR SADRI

# B. PRESTATAIRES DE SERVICES

- IBOND		COMPTABLE SADRI

- MASUAMA 		PEECG

- BUKA			ECTP

- KYEMBWA BULAKO   Formateur/CTD

- KASHALA               Formateur SNV

- KALENGA Néné     Formateur CENAGRI

- MUTONKOLE WA BUANGA   Radio – Rurale/Agriculture

- KAZADI Charlotte	Animatrice

- JEANNETTE NGOY	  Vice Présidente COMALU

- JEAN DE DIEU	PRESIDENT COMALU

- DAMIEN KAHAMBWE   FINANCIER SADRI

# C. BENEFICIAIRES & ASSOCIATION

- NGOY Jeannette 		Maendeleo Katuba

- BUMBU KAZEMB		Poleni

- KILAMBE Corneille		Maendeleo Luano

- OMBAKO Cathy		Tingi Tingi

- KIKONTWE William	Kashamata

- MUKENGESHAYI Joseph	Magricov / E

- KABONGO Jean de Dieu	Ecoojak

- STANY			Naviundu

- OSCAR			Eau - vive

- KAPINGA			N’sele

- BOPE BUSHEBU		AMAP

- MUNGAZA ERICK		MAPONGO

- KABUYA			UMAD

Annexe xx: Evaluation participative des impacts du HUP (Tables rondes de Kinshasa et de Lubumbashi)