## Slide 1: GCP/RAF/453/SPA : Amélioration de la Production de Riz en Afrique de l’Ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires Composante Mauritanie
N’SAH HOTEL- GRAND BASSAM (Côte d’Ivoire), 31 Mai - 01 juin 2012

## Slide 2: Mauritanie : Zone d’intervention

## Slide 3: Plan de la présentation
Introduction
Objectifs du projet
Stratégie d’intervention
Résultats
Partenariat et synergies
Perspectives
Principales contraintes
Conclusions

## Slide 4: 1. Introduction (1)
En Mauritanie, le système de production rizicole dominant est le
système irrigué avec maîtrise totale de l’eau.
La production brute moyenne nationale du riz (hivernage et contre
saison chaude) est d’environ 81.000 T.
La production en hivernage est la plus importante et contribue à plus de
83 % à la production totale en riz.
Besoins nationaux en riz : 150 000 T/an;
Production nationale en riz : 60 000 t/an (40%)
Potentiel irrigable = 135,000 ha dont 44.000 ha aménagés (32,6%);
Superficie mise en culture par an : 20 000 ha

## Slide 5: 1. Introduction (2)
Produits | kg/tête | 2010 | 2015
Population en 1000 hab. |  | 3142 | 3641
Riz | 46 | 145 | 167
Blé | 70 | 220 | 255
Autres céréales | 60 | 189 | 218
Total céréales | 176 | 553 | 641
Besoins en céréales d’ici 2015 (en 1000 tonnes)

## Slide 6: INTRODUCTION suite)
2 campagnes de riziculture
Hivernage (principale);
Contre-Saison-Chaude.
Variétés cultivées
Sahel 201, 108 et 202 sont les plus répandues;
BG 380-2, Sahel 210 et NERICA ( S21, S44) sont des variétés introduites par le projet APRAO en partenariat avec le CNRADA.
Dominance des variétés
Sahel 201 40%
Sahel 202 30%
Sahel 108 25%
BG 380-2 et NERICA (S21, S44) 05%
1. Introduction (3)

## Slide 7
Objectif général : Accroître la production nationale de riz
Objectifs spécifiques :
  OS-1: Elaborer et mettre en œuvre les politiques et législations semencières nationales;
  OS-2: Renforcer les capacités des entreprises locales semencières dans les domaines de la production, le conditionnement, le stockage et la distribution de semences de qualité;
  OS-3: Promouvoir l'intensification durable des systèmes de production de riz en Mauritanie;
  OS-4: Promouvoir la transformation et la commercialisation du riz de qualité.
2. Objectifs du projet

## Slide 8
Stratégies
Alignement à la politique de développement de la riziculture;
Exploitation optimale des synergies avec toutes les initiatives en cours;
Chaine des valeurs du riz;
Promotion du rôle de la femme;
Identification appropriée des bénéficiaires appropriés;
Appui en intrants (semences de qualité et engrais)
3. Stratégie d’intervention (1)

## Slide 9
Secteurs d’intervention
Amélioration de l’environnement socioéconomique du riz;
Semences;
Production de Paddy;
Transformation et commercialisation.
3. Stratégie d’intervention (2)

## Slide 10: Amélioration de l’environnement socioéconomique du riz:
Législation semencière
  Révision de la législation semencière est engagée pour combler les lacunes constatées, mieux l’adapter aux conditions du pays et l’harmoniser avec les textes dans l’espace communautaire CEDEAO/CILSS
  Cadre de concertation
  Création une dynamique entre tous les acteurs intervenant d’amont en aval de la filière semences par l’instauration d’un cadre de concertation régulière où tous les obstacles à la production des semences de qualité sont discutés pour qu’ils soient levés.
FDR Mise en place des FDR en semences certifiées (19t), en engrais/urée (56t) et en herbicides (960 litres), augmentation production et productivité du riz des partenaires opérationnels
4. Résultats (1)

## Slide 11
4.1 Semences
Formation
  35 membres de l’ISPM formés en techniques de production de semences et la gestion des entreprises semencières;
  25 techniciens du CNARDA formés en techniques de sélection conservatrice et de production de semences de pré base et base;
  35 contrôleurs et analystes sur les techniques de contrôle et certification des semences.
Matériel et équipement
  1 Unité de triage et conditionnement (en cours d’acquisition).
Infrastructure
  Réhabilitation de la station de production
  de semence de prébase du CNARDA.
4. Résultats (2)

## Slide 12
Production de la semence certifiée
  69 ha emblavés pour la production de semences de qualité (toute catégorie confondue);
  Renouvellement des souches : 600 souches de nouvelles variétés (NERICA, Sahel 210) au CNRADA pour production de semences de pré base;
  Sur 21 établissements semenciers agréés, 15 engagés pour la production de semences pour la campagne 2012;
  1488 ha contrôlés par le CCQSP.
  Mise en place par l’Etat d’un fonds de sécurisation de la semence
4. Résultats (3)

## Slide 13
Etablissement | Superficie emblavée (ha) | Superficie récoltée (ha) | Rendement (t/ha) | Production en (tonne)
SPSP | 8.75 | 8.75 | 6 | 52.50
SRIA | 8.75 | 8.75 | 7 | 61.25
EL WEVA | 8.75 | 8.75 | 6.5 | 56.875
EKPA | 6.41 | 6.41 | 5.5 | 35.29
MAHFOUD | 5.83 | 5.83 | 6.5 | 37.91
NEJAH | 6.66 | 6.66 | 5.5 | 36.66
CSS | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 45.626
ASDV | 6.16 | 4 | 4.5 | 18
CPCSP | 5.66 | 5.66 | 5.2 | 29.46
SCORD | 6.42 | 6.42 | 5.5 | 35.29
CNRADA | 0.2 | 0.2 |  | 0.520
Total | 69.69 | 67.55 |  | 409.361
Résultat des 69 ha pour la production de semences (appui APRAO)
4. Résultats (4)

## Slide 14
Catégorie | Sahel 201 | Sahel 202 | Sahel 108 | Nerica (S21, S44) | BG | Sahel 208
Pré base | 0.120 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.166
Base | 1.200 | 1.100 | 0.650 |  | 0.250 | 0.300
R1 | 44.250 | 36.875 | 14.750 |  |  | 
R2 | 160 | 95 | 54.300 |  |  | 
Total | 205.570 | 133.075 | 69.800 | 0.100 | 0.350 | 0.466
Répartition des 409.361 tonnes produites par APRAO par catégorie :
  0.686 tonnes de semences de pré base
  3.5 tonnes de semences de base
  95.875 tonnes de la R1
  309.300 tonnes de la R2
Quantités de semences produites par APRAO par variété et par catégorie (tonne)
4. Résultats (5)

## Slide 15
Promotion de la semence certifiée
  Sensibilisation la tutelle (MDR) qui libère un montant de 200 millions d’UM pour sécuriser la production des semences issues de parcelles agréées. Cette mesure a permis la sécurisation et la vente de 1761 tonnes de semences en 2011.
  Mise en place par l’Etat pour la première fois d’un fonds de crédit pour la sécurisation des semences certifiées ;
  Facilitation de la signature de contrats entre la Direction de l’Agriculture, les établissements semenciers et le crédit Agricole;
  12 nouveaux agréments pour Etablissements semenciers;
  5 émissions radio diffusées sur l’importance de l’utilisation de semences de qualité;
4. Résultats (6)

## Slide 16
Commercialisation des semences
  L’interprofession des semences a été mieux organisée et ses capacités ont été renforcées par des formations appropriées , 2 GIEs de commercialisation créés ;
  2000- 2500 tonnes de semences certifiées produites et qui seront commercialisées en 2012.
4. Résultats (7)

## Slide 17
4.2 Paddy
Formation
  Elaboration des curricula de formation technique (APRAO/GIPD);
  Mise en place de 15 CEP/APRAO riz et encadrement de 4 privés (400ha);
  450 riziculteurs formés en Bonnes Pratiques Agricoles dans les sites de Rosso, Kaédi et Boghé,
  Formation de 45 AVB et Agents des structures d’encadrement (Appui conseil).
4. Résultats (8)

## Slide 18
Paddy: Production
Actions
  500 ha emblavés dont 100 ha en appui direct APRAO;
  Mise à disposition de 12 tonnes de semences certifiées, 56 tonnes d’engrais et 960 litres d’herbicide.
4. Résultats (9)

## Slide 19
Producteur | Type de CEP | Superficie (ha) | Rendement (t/ha) | Production (tonnes)
Bouha O/ Mayouf | Privé | 10 | 7,82 | 78,2
Tounguène F | Coop | 5 | 6 | 30
Breune F | Coop | 5 | 7,19 | 35,95
Garack F | Coop | 5 | 4,05 | 20,25
Belamech | Privé | 7 | 6 | 42
Eketwechni | Privé | 7 | 6 | 42
Ben Hamaida | Privé | 6 | 5 | 30
PPGI mix | Coop | 5 | 5 | 25
4. Résultats (10)
Rendements (1)
Notes: <number>

## Slide 20
Producteur | Type de CEP | Superficie (ha) | Rendement (t/ha) | Production (tonnes)
Bélinabé mixt | Coop | 5 | 5 | 25
Diéwol | Coop | 5 | 5 | 25
Ngoral | Coop | 5 | 7,15 | 35,75
Bakhao | Coop | 5 | 6,35 | 31,75
Sayé | Coop | 5 | 6,23 | 31,15
Thialgou | Coop | 5 | 3,23 | 16,15
Mballagji | Coop | 5 | 7,48 | 37,4
Total |  | 85 |  | 505,6
Rendements (2)
4. Résultats (11)

## Slide 21
Production totale CEP: 505,6 Tonnes
Rendement moyen: 6 t/ha ne tenant pas compte des ennuis CEP de Garack (divagation des animaux) et de Thialgou (problème d'irrigation);
Ce rendement est significativement important au regard de la moyenne nationale des rendements de riz 5,02 T/ha
La mise en place des CEP a permis d’encadrer et de former à l’approche GIPD 450 producteurs/productrices de riz dans 3 régions: Rosso (Trarza), Boghé (Brakna) et Kaédi (Gorgol).
La formation des facilitateurs issus des structures d’encadrement des producteurs aux BPA a permis au projet de disposer de 45 Techniciens, AVB et Agents techniques des OP.
4. Résultats (12)

## Slide 22
Partenariat Interprofessionnelle des Semences et Plants de Mauritanie (ISPM); Coopératives (3 au Gorgol, 5 au Brakna et 4 au Trarza); Producteurs privés (4 au Trarza); Riziers (1 au Brakna et 1 au Trarza) | CNRADA, (Recherche); CCQSP, (Contrôle) ; SNAAT, (Aménagement); SONADER, (Appui-conseil)
5. Partenariat et synergies

## Slide 23: 5.1. Développement des synergies
Partenaires | Sujet de partenariat | Contribution concrète du partenaire | Contribution du projet APRAO
CNRADA | Production de semences de pré base | sécurisation de la production de semences, préparation du sol, coût des autres intrants, frais Récolte, conservation | acquisition de semences de pré base et des souches de nouvelles variétés, formation des cadres et des chercheurs, réhabilitation de 5 ha , acquisition de semences de pré -base et des souches de nouvelles variétés, formation des cadres et des chercheurs.
SONADER | Appui-Conseil | Encadrement des zones de productions, formation des Producteurs, formation du dispositif (AVB) . | Formation du dispositif d’appui-conseil pour accompagner le projet.

## Slide 24: 5.1. Développement des synergies (2)
Partenaires | Sujet de partenariat | Contribution concrète du partenaire | Contribution du projet APRAO
ISPM | Semences certifiées | Accroissement de la production de Semences certifiées, frais de labours, coût d’irrigation, frais récolte transport et gardiennage . | Acquisition de semences de pré base , base, R1 et R2 Acquisition de l’engrais et herbicides formation de membres et techniciens de l’ISPM
Producteurs de paddy (coopératives et privés) | Production du paddy | Production de paddy de qualité | Acquisition de semences certifiées (R2) , d’engrais et d’herbicide Formation sur l’itinéraire technique de la riziculture

## Slide 25
Le retard au démarrage des activités du projet;
Le matériel et équipement non disponibles localement ;
Le déficit pluviométrique 2011;
Les attaques aviaires ont causé beaucoup de dégâts au cours de la présente campagne 2011-2012: Plus de 30% de la production.
6. Principales contraintes

## Slide 26
Le projet APRAO a permis de:
Lever certaines contraintes à travers la mise à disposition des intrants (engrais et semences) de qualité;
Renforcer les capacités techniques et organisationnelles et l’appui en équipement aux riziculteurs pour la production de riz de qualité;
Renforcer les capacités des responsables et techniciens des établissements semenciers;
Capitaliser les acquis de la GIPD et de faire bénéficier les producteurs de cette démarche;
Inscrire l’intervention du projet dans la durée par la constitution de fonds de roulement (formation comités de gestion).
7. Conclusions

## Slide 27: Producteurs et Facilitateurs dans le CEP de Ngoral Guidala (1/4)

## Slide 28: Site Trarza, un Facilitateur GIPD (2/4)

## Slide 29: Site Trarza : Mission de supervision M. Miezan (3/4)

## Slide 30: Site Trarza: Mise en sacs de la récolte (4/4)

## Slide 31
MERCI POUR VOTRE ATTENTION